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I. 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Az Ajánlatkérő

Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Telefonszám: +36 95554000
E-mail: nyoger@globonet.hu
 Képviseli: Nagy Károly polgármester
Ajánlatkérői azonosító: AK25803
Kapcsolattartó: Vigh Edit
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00178
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 45.
Telefon: +36 30/343-9537
Fax: 36 95554000
E- mail: vighe.gyor@gmail.com
Ajánlattevő feladata  

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat a közbeszerzési dokumentumokban, különösen az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlati dokumentációban, illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Az ajánlat költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásaival összhangban.

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - előírásának megváltoztatására sem. 

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlati határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő egyidejűleg megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz (Megbízottjához) e-mail (vighe.gyor@gmail.com) vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő (Önkormányzat) címére. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is a megadott e-mail címre eljuttatni.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. április 26. 9.00 óra
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az határidőre a megadott címre beérkezett, a késedelemből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat benyújtásának címe: 
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. 

A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:

„AJÁNLAT - Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 - Nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!"
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat külső csomagolásán (pl. boríték) továbbá a következőket is fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT”. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatok bontása 

 Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Nyőgér Község Önkormányzata

9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Tanácsterem 

Időpont: 2018. április 26. 9.00 óra
Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja. Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához kötve van.
Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.

Az értékelési szempontok:

1. Ajánlati ár (Ft)



                                      súlyszám: 70

2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)

  (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)                       súlyszám: 20
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő min 1 fő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap)   súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott ponthatárok között értékeli (az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 2. és a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével). 

Az „ajánlati ár (Ft)” szempont esetében a fordított arányosítás módszerét kell alkalmazni.

A fordított arányosítás alkalmazandó képlete: 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A „jótállás vállalt időtartama (hónap)”, valamint a „névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap)” szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét kell alkalmazni. 

Az egyenes arányosítás alkalmazandó képlete:

P = (Avizsgált/Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a 2. szempont esetében a 36 hónap vállalás (megajánlás) esetében 0 pontot ad, a 60 (vagy annál több) hónap vállalás (megajánlás) esetében a maximális 10 pontot adja. 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében (A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48 hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).      

A 3. számú értékelési szempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell: 

- az ajánlattevő nyilatkozatát az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről, 

- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakembernek be kell mutatnia a szakmai gyakorlatát (rendelkezésre állási nyilatkozattal), valamint 

- a kamarai nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő kettő tizedes jegyre kerekíti.

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart. 

A közbeszerzési eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

Egyéb feltételek
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a közbeszerzési dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Az ajánlati ár

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Fizetési feltételek, árképzés 

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 azonosítószámú „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” című  projektre elnyert támogatás terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a nettó szerződéses ár 100 %-a kormánytámogatásból kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. 

A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.

1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötést követő 1 hónap   

2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötést követő 2 hónap   

végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, legkésőbb a szerződéskötést követő 3 hónap.   

A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5) Korm rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Nyőgér Község Önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történik.

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései is relevánsak. 
A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (8) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosít: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő előleget csak írásban Ajánlatkérőnek címezve igényelhet.

Nyertes ajánlattevő a fenti előlegre akkor jogosult, ha a Kbt. 134. § (5) bekezdésének figyelembevételével a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt Nyőgér Község Önkormányzata javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű nyertes ajánlattevő által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a.

Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Nyertes ajánlattevő az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél részére nyújt be.

Az előleg összegének elszámolása a következőképpen történik:

· 15%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén az előleg összege az 1. részszámlából kerül levonásra.

· 15%-ot meghaladó mértékű, de 25%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra.

· 25%-ot meghaladó mértékű, legfeljebb 30%-os előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatási Szerződésben rögzítettek is megfelelően vonatkoznak.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása megrendelő felé.

Egyéb irányadó jogszabályok:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

A szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható.
3. 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás jelen pontjában és az ajánlati dokumentációban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. 
Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 20.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. 
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.

A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás) összege.

Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni Megrendelő részére. 
Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését biztosítja. A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére.
4. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
	
	Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu


Országos Közegészségügyi Intézet1097 Budapest, Albert Flórián u. 26. 

1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: +36 1 476-1100 

Fax:       +36 1 476-1390
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31. 
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
tel: 06-94-522-610
fax: 06-94-500-795
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály9700 Szombathely, Sugár út 9.

tel:  +36 94-506-300

fax: +36 94-506-335

E-mail: titkarsag.vas@nydr.antsz.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Mellékletek, Nyilatkozatminták
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani, bővíteni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

1. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK
       A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
	Tartalomjegyzék
	Oldalszám

	Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet)
	

	Felolvasólap (2. sz. melléklet)
	

	Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 
(3. sz. melléklet) (eredeti aláírással nyújtandó be)
	

	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről 
(4. sz. melléklet)
	

	Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről (amennyiben releváns) (5. sz. melléklet)
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	A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
	

	A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet)
	

	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
	

	Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája
	

	A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
	

	Közös ajánlattevők megállapodása (közös ajánlattétel esetén) 
	

	Nyilatkozat a 3. számú értékelési résszempontra bemutatott szakemberről (8. sz. melléklet)
	

	Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról 
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	A 3. sz. résszemponthoz bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata
	

	Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében 

(13. sz. melléklet)
	

	Ajánlattevő nyilatkozata igényelt előleg összegéről (14. sz. melléklet)
	

	Ajánlattevő nyilatkozata előleg visszafizetési biztosítékról (15. sz. melléklet)
	

	Ajánlattevő nyilatkozata teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásáról (16.a és 16. b. sz. melléklet)
	

	Beárazott költségvetés (Szakmai ajánlat)
	

	Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb nyilatkozatok
	


2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
A közbeszerzési eljárás tárgya:

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Ajánlattevő neve: ( 



Ajánlattevő székhelye:*



Ajánlattevő képviselője:                   ……………………………………………………………

Kapcsolattartó neve:                        …………………………………………………………….
Elérhetősége:

Címe: …………………………………………….

Telefon: ………………………………………….

E-mail: …………………………………………..

Ajánlat:

1. Ajánlati ár

nettó ajánlati ár







   …………… Ft

+ 27 % ÁFA








   …………… Ft

bruttó ajánlati ár







   …………… Ft
2. Jótállás vállalt időtartama 

(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)                                      .………. hónap

3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 

felelős műszaki vezetés) szereplő 
· min 1 fő MV-É 






…………….hónap
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata                                                                                            
Kelt: 
……………..

cégszerű aláírás
3. számú melléklet

Ajánlati Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………….., mint a ……………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentációjának a feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: …………………………………………….

……………………………….

 
cégszerű aláírás

4. számú melléklet

Ajánlattevő Nyilatkozata

a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről  

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………………….., mint a ……….…………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Kizáró okok

I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, amelyek szerint:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította,
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

I./ 2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok tekintetében

Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, erre tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált – valamennyi tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek): 

	Név
	Állandó lakhely

	
	

	
	

	
	


Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. Társaságunknak – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa nincs. 
I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:

Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében: 

Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő megfelel
: 



igen/nem
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő megfelel
:




                                    igen/nem
III. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján azon szervezet/személy megjelölése, amelynek kapacitására ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében támaszkodik:

	Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
	Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)

	
	

	
	

	
	


Kelt: ……………………………………………..


                                                                                                 ……………………………….

 
      cégszerű aláírás

5. számú melléklet

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………., mint a ………..………………… kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet/személy (székhely: ………...………………………………...) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

I./ Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, amelyek szerint:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította,
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

II. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében:

Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra támaszkodva megfelel
:

 igen/nem/nem releváns
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra támaszkodva megfelel
:                              
igen/nem/nem releváns
Kelt: …………………………………….

                                                                                                    …………………………….

cégszerű aláírás

6. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő (székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „A Nyőgéri csicsergő Óvoda felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

a)
az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

	
	A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)

(munkaterület megnevezése)

	1.
	

	2.
	


vagy

· nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

b) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók

	
	Alvállalkozó megnevezése, székhelye

	1.
	

	2.
	


Kelt . …………………………………..

                                                                        
...………………………………………..

                                                                                   cégszerű  aláírás
7. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő (székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,
hogy szervezetünk 
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak 
 kisvállalkozásnak 
középvállalkozásnak
 minősül.

Kelt: …………………………………….

……………………………….

 
cégszerű aláírás

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a 3. értékelési részszempontra bemutatott szakemberről

A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő (székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban ismertetem a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

	Értékelési szempont (3.)
	A szakember neve és kamarai azonosító száma

	AF 15. pont 3. számú értékelési szempont
	Név: ……………………………………

MV-É: ………………


Jelen nyilatkozathoz csatolom a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

Csatolom a szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat(ok) egyszerű másolati példányát.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Kelt: …………………………………….


……………………………….

 
cégszerű aláírás

9. számú melléklet
NYILATKOZAT

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője (………………………………………………….. közös ajánlattevők képviselőjeként is eljárva) nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt:……………………………………………

                                                                                  ................................................................


                                                                                             cégszerű aláírás 
10. számú melléklet

NYILATKOZAT

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában 
a) nincsen folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem *
b) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van.*

Kelt:………………………………………………

                                                                                  ................................................................


                                                                                             cégszerű aláírás 

Megjegyzés:

Amennyiben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által küldött igazolást.

A megfelelő aláhúzandó!
11. számú melléklet

NYILATKOZAT

a dokumentáció átvételéről

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumokat átvettük, illetve megkaptuk.

Egyben nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat másra nem ruházzuk át.

Kelt: …………………………………..

                                                                                          ………………………………….

                                                                                                         cégszerű aláírás

12. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

a 3. értékelési részszemponthoz

	SZEMÉLYES ADATOK

	Név:
	

	Kamarai azonosító szám:
	MV-….……………………

	Munkáltató, foglalkoztató neve, amelynél a szakember munkaviszonyban, ill. egyéb foglalkoztatási jogiszonyban áll*
	


	A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

	Mettől meddig (év, hónap)
	Gyakorlat megszerzésének helye

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Alulírott kijelentem, hogy amennyiben a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a(z) ……………………………………………… ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlattevő által megjelölt beosztásban (pozícióban), és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: …………………………………..

...................................................

szakember aláírása

* Az alábbiak szerint annak megjelölése, hogy a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója vagy a természetes személy szakember (vagy a szakember munkaadója) alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe:
- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni, 

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra, csak a szakember nevét kell beírni.

13. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a felelősségbiztosítás tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § -ának megfelelően 
· az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást (építésbiztosítást) kötünk.

vagy

· az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő összkockázatú építés- és szerelésbiztosításunkat (építésbiztosításunkat) kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.
Jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként teszem.
Kelt: …………………………………..

                                                                                          ………………………………….

                                                                                                         cégszerű aláírás

A megfelelő aláhúzandó!

14. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

Igényelt előleg összegének tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, 
a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás ………..%-ának megfelelő összegű előleget kívánok igénybe venni.
Kelt: …………………………………..

                                                                                          ………………………………….

                                                                                                         cégszerű aláírás

15. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

Előleg-visszafizetési biztosítékról
A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, 
a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás ………..%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének biztosítékául, a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű nyertes ajánlattevő által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a összegű előleg-visszafizetési biztosítékot vállalom.

Kelt: …………………………………..

                                                                                          ………………………………….

                                                                                                         cégszerű aláírás

16.a. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében
 

„Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033”

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatározott, teljesítés biztosítékaként előírt teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

                                                                                           ………………………….


                     cégszerű aláírás

16.b. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya: 

Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében
 

„Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033”

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatározott, a jótállás igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a  Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. § 6) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

                                                                                           ………………………….


                     cégszerű aláírás

	Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők

esetében kötelező mellékletek

	Nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.

	Az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése nyilatkozat formájában és a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás (referenciaigazolások) 

	NAV együttes adóigazolás, amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban


Nyilatkozat

az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről az alábbiak szerint nyilatkozom: 
	év
	mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele

	2014.
	……………… ezer Ft

	2015.
	……………… ezer Ft

	2016.
	……………… ezer Ft


Kelt: ……………………………………….

………………………………………………


cégszerű aláírás
Nyilatkozat

a szerződések teljesítéséről, referenciá(k)ról
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott……………………………………………………………………………………, mint a(z)……………………………………………………………………………………………… (székhely:……………………………………………………………………) ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben az alábbi legjelentősebb építési beruházás(oka)t teljesítettük:

	Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége)
	

	A teljesítés ideje (-tól –ig (év, hó) 
	

	Az építési beruházás tárgya (úgy hogy abból az alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen)
	

	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?(igen/nem)
	

	Konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés mértéke, ellenértéke, műszaki tartalma
	

	A teljesítés helye
	

	Az ellenszolgáltatás összege
	


Kelt: ……………………………………….

………………………………………………


cégszerű aláírás
A megfelelőt kérjük aláhúzni! (ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője)
REFERENCIAIGAZOLÁS 
(minta)

Alulírott ……………………………………………………………………………., mint a …………………………………………………….. (cím: ……………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a ……………………………..  (cím: ……………………………………….) és a …………………………………………..(cím: ………………………………………).. között vállalkozási szerződés jött létre.
A szerződés (építési beruházás) tárgya: 

…………………………………………………………………………………………………
Az ellenszolgáltatás összege: nettó ……………………………………… Ft

A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából:  ……… %
A sikeres teljesítés ideje (év, hónap, nap): ………………………………..

A teljesítés helye: …………………………………………………………

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma): 

Név: …………………………………………..

Beosztás: ……………………………………..

Telefonszám: …………………………………

Egyben igazolom, hogy a ………………………………………………. (gazdasági szervezet megnevezése) a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.
Jelen referenciaigazolást közbeszerzési eljárásban való részvétel céljából adtam ki.
A közbeszerzési eljárás tárgya: 

„A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái”
Kelt: ………………………………………………
                                                                                     ………………………………………

                                                                                                        cégszerű aláírás 

SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Nyőgér Község Önkormányzata 
Képviseli: Nagy Károly polgármester 

Székhely: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Adószám: 15421089-1-18
Pénzforgalmi számlaszám: 11747037-15421089 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP BANK NYRT. Sárvári Fiók
Kapcsolattartó neve: Dr. Lendvay Róbert jegyző 

Kapcsolattartó címe: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Kapcsolattartó elérhetősége: 06-95-554-000………………………………….
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Székhely: 

Adóazonosító száma: 

Kivitelezői nyilvántartási szám: 

Pénzforgalmi számlaszáma: 

Számlavezető pénzintézet neve: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő neve: 

Képviselő címe: 

Képviselő elérhetősége: 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2018. április 10. napján megküldött ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás) tárgyban. 
1.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést …….......…………..….napján megküldte ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint. 

1.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési eljárás felhívásában, az ajánlattételi dokumentációban (együttesen: Ajánlattételi Dokumentáció, 1. sz. melléklet), a Vállalkozó végleges ajánlatában (a továbbiakban: Ajánlat, 2. sz. melléklet), és a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles. 

2. A Szerződés tárgya 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban megrendelt munkák kivitelezését. A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az Ajánlattételi Dokumentáció és az Ajánlat határozza meg, amelyek jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei. 

A szerződő felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott projekt finanszírozása a TOP-1.4.1-15-VS1–2016-00033 azonosítószámú „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása” című projektre elnyert támogatás terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses ár 100%-a kormánytámogatásból kerül finanszírozásra azzal, hogy a jóváhagyott és elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. 

2.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2.3. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munkák ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

3. A szerződés hatálya, a teljesítés ideje és helye 
3.1. Jelen szerződés a felek közt határozott időre jön létre annak aláírásától kezdve legkésőbb 2018. ……………………-ig. Ez utóbbi a Vállalkozó teljesítésének véghatárideje, tehát a sikeres Műszaki Átadás-átvétel lezárásának utolsó napja. 

3.2. A szerződő felek megállapodása alapján a Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

3.3. A teljesítés helye: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 65/A.

4. A Vállalkozási Díj 
4.1. A jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozói feladatok elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó ..……..…….…., azaz ...……….…….…... forint vállalkozási díjat fizet a Vállalkozó részére, amely megegyezik a Vállalkozó által az Ajánlatban megjelölt nettó ajánlati árral (a továbbiakban: Vállalkozási Díj). A Megrendelő a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján a Vállalkozási Díj tartalékkeret, és ÁFA nélkül számított teljes összegének …………….%-át előlegként biztosítja. A vállalkozó előlegre csak akkor jogosult, ha a Kbt. 134. § (5) bekezdésének figyelembevételével a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt Nyőgér Község Önkormányzata javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű, vállalkozó által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a. Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a vállalkozó részére a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. A vállalkozó az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél részére nyújt be. 
Az előleg összegének elszámolása a következőképpen történik: 

15%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén az előleg összege az 1. részszámlából kerül levonásra. 

15%-ot meghaladó mértékű, de 25%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra.25%-ot meghaladó mértékű, legfeljebb 30%-os előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra. 

A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.

1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 1 hónap   

2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 hónap   

végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3 hónap .   

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései is relevánsak. A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében a megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5) Korm rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Nyőgér Község Önkormányzata által közvetlenül a vállalkozó pénzforgalmi számlájára történik. Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 

4.2. A Vállalkozási Díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Díjat a Szerződés tárgyának, a kivitelezés helyének, az igénybe veendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozási Díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 

4.3. A Vállalkozási Díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Díj semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a Vállalkozó Ajánlatából esetlegesen valamilyen ajánlati elem teljesen kimaradt, vagy attól mennyiségi eltérés mutatkozik. 

4.4. A Vállalkozási Díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét így különösen, de nem kizárólagosan, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, az átadási dokumentáció elkészítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket, bármiféle díjat, (pld.: szakfelügyelet biztosítása, közterület-foglalási díj), a felvonulási-, vagyonvédelmi, őrzési költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit. 

4.5. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott Vállalkozási Díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a Vállalkozási Díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 

5. Teljesítés elfogadása, fizetési feltételek 
5.1. A teljesítésigazolás kiállítására a Megrendelő jogosult a Műszaki Ellenőr javaslata alapján. A Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat Vállalkozó tartalmilag és formailag helyesen állította ki, azokat a Műszaki Ellenőr leigazolta, azok szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi. 

5.2. Vállalkozónak a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatároznia, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

5.3. Megrendelő a hatályos ÁFA törvényben előírt nyilatkozatokat, tájékoztatásokat az első számla (beleértve az előleg számlát is) kibocsátásáig Vállalkozó részére megadja. 

5.4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a megrendelő a Ptk. 6:155.§ alapján a késedelmi időtartamhoz igazodó késedelmi kamatot fizet. 

5.5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. /Áht/ hatálya alá esnek. 

5.6. Vállalkozó a Kbt. 136 § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 
6.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

6.2. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módjára a jelen Szerződés 15. pontjában foglaltak irányadóak. 

Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az elektronikus építési napló (továbbiakban: Építési Napló), melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik, és mely megnyitásának időpontja: jelen Szerződés aláírását követő 7 napon belül. 

6.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad. Vállalkozó nem zárkózhat el olyan adatnak a közlésétől amelynek rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára a támogatásból származó kötelezettség. 

6.4. A Felek e Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek. 

7. Megrendelő jogai és kötelességei 
7.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr). 

7.1.1. Műszaki Ellenőr adatai: 

Név: 

Cím: 

Tel: 

7.2. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat ésszerű határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi, a Szerződés szerinti tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.). 

7.3. Megrendelő az építési területet (a továbbiakban: Építési Terület) átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozó részére legkésőbb a Szerződés aláírását követő 7 munkanapon belül. 

A Megrendelő előzetes értesítése alapján összehívott Építési Terület átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. Az Építési Terület átadás-átvételének a megtörténtét a Felek az Építési Naplóban kötelesek rögzíteni. 

7.4. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára az Építési Terület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét. A Megrendelő ezen kötelezettsége nem jelenti a megközelítés tényleges kiépítését, azt a Vállalkozónak kell a szerződés keretében, és díjáért megvalósítani. 

7.5. Megrendelő és képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr jogosult, illetve köteles a teljesítés ideje alatt a szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó által végzett munkát nem zavarhatja. A Megrendelő képviseletében eljáró személyek az Építési Területre – a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett – szabadon beléphetnek. A Megrendelő és a Műszaki Ellenőr az észrevételeiket, javaslataikat az Építési Naplóba jogosultak bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül az Építési Naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg e-mailen vagy más igazolható módon is megküldeni Megrendelő részére. 

8. Vállalkozó jogai és kötelességei 
8.1. Vállalkozó köteles a Szerződést a Megrendelő által jóváhagyott, és a jelen Szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelően teljesíteni. A Szerződés keretében a Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és feladatot ellátni, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen Szerződésben rögzített időpontokig a munkák megfelelően elvégzésre kerüljenek a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal. A Vállalkozó feladatát képezi a munkák teljes körű megvalósítása, így különösen az alábbiak: 

8.2. Helyszíni munkák 
8.2.1. Az Építési Terület átvétele, kialakítása, az Építési Területen iroda és tárgyaló helyiségek biztosítása, az Építési Terület őrzése és védelme, az Építési Területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezése, a kivitelezői felvonulások szervezése. 

8.2.2. Az Építési Terület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonság, a tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása és betartásának biztosítása. 

8.2.3. Az Építési Terület átadás-átvételétől kezdve az Építési Napló vezetése magyar nyelven. 

8.2.4. Az építési munkák megkezdése előtt az Építési Terület környezetében lévő – a kivitelezéssel érintett – közterületekről és a szomszédos ingatlanok homlokzatairól állagfelvételi fotó és video dokumentáció készítése. 

8.2.5. A munkavégzés felügyeletének biztosítása. 

8.2.6. A munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények, megerősítések, bontások és helyreállítások létrehozása, illetve elvégzése. 

8.2.7. A szükséges hatósági engedélyek (ideiglenes forgalomtechnika, használatba vételi engedély, stb.) beszerzéséhez szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció összeállítása és az említett engedélyek beszerzése. 

8.2.8. A munkaterületen található minden közmű és kábel azonosítása, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, azok megvédése vagy áthelyezése. Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles az egyes közműkezelőktől, közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet megrendelni. A szakfelügyelet megtörténtét az Építési Naplóban rögzíteni kell. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A Vállalkozó felelős a közművekben okozott kárért. 

8.2.9. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Műszaki Ellenőr közvetlenül, illetve az Építési Naplón keresztül legalább 5 munkanappal korábban történő értesítése. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. Amennyiben az értesítésre nem – vagy nem megfelelő határidővel – kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni. A beépített gépészeti berendezések tervezett, illetve előírt teljesítményének, műszaki paramétereinek ellenőrzése és akkreditált dokumentálása. 

8.2.10. A munkák átadása, az elkészült épületek és létesítmények birtokba adása. 

8.2.11. A Megrendelő által igényelt mindenkori helyszíni tájékoztatás és adatszolgáltatás nyújtása. 

8.2.12. Az Ajánlat részeként beadott organizációs műszaki terv, az organizációs műszaki leírás és az építési munka sávos ütemterve, valamint a hozzárendelt pénzügyi ütemterv betartása, és a munkák tényleges előrehaladásának megfelelő folyamatos aktualizálása. 

8.2.13. A Vállalkozó kezdeményezése és a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján bármely terv áttervezése vagy módosítása. 

8.2.14. A kivitelezés során olyan anyagok beépítése, amelyek megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak és a jóváhagyott kiviteli tervnek, továbbá az Ajánlati Dokumentációban foglalt előírásoknak, és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratok rendelkezésre bocsátása. Felek kijelentik, hogy e rendelkezés szempontjából kizárólag azokat az anyagokat tekintik egyenértékűnek, amelyek teljesítmény nyilatkozatában szereplő műszaki paraméterek megfelelnek a Tervező által megjelölt paramétereknek. Vállalkozó valamennyi felhasznált és a Műszaki Átadás-átvételt követően látható (tehát nem eltakart) anyag megrendelése előtt köteles a Műszaki Ellenőrrel egyeztetni a megrendelendő anyagokról, melynek keretében a Műszaki Ellenőr részére anyagmintát köteles bemutatni. Vállalkozó kizárólag a Műszaki Ellenőr által írásban jóváhagyott anyagokat rendelheti meg és használhatja fel jelen Szerződés teljesítéséhez. 

8.2.15. Közműcsatlakozások biztosítása. Vállalkozó ennek keretében a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi közművet saját mérőórán (vagy almérőn) keresztül köteles igénybe venni, az ehhez szükséges közműszerződéseket az illetékes közműszolgáltatóval oly módon megkötni, hogy a közműfogyasztás díját és minden ehhez kapcsolódó járulékos költséget a Vállalkozó fizeti a közműszolgáltatónak. 

8.2.16. Az Építési Területről és a csatlakozó idegen területekről (beleértve a szállítási útvonalakat is) a munkákkal kapcsolatos, a Vállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott szennyeződés naponta történő folyamatos eltávolítása. 

8.2.17. Annak biztosítása, hogy a Vállalkozó személyzete, valamint az alvállalkozók és azok személyzete a Megrendelő által kijelölt parkolóhelyen parkolják le és tartsák az egyes gépjárműveket. 

8.2.18. A munkák elvégzéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése. 

8.3. Munka és környezetvédelem: 
8.3.1. Az Építési Területen a Vállalkozó saját tevékenységéből származó hulladék folyamatos összegyűjtése és elszállítása, valamint az elhelyezés naprakész dokumentálása. A Vállalkozó a veszélyes hulladék elszállításáról a szállítólevél és a számla (vagy a lerakási jegy) másolatát köteles a Megrendelőnek átadni. Amennyiben Vállalkozó környezetterheléssel járó tevékenységet végez, ebben az esetben az azzal kapcsolatos környezetterhelési díjat a Vállalkozó köteles megfizetni. 

8.3.2. A Vállalkozó által foglalkoztatottakat érintő munkabalesetek kivizsgálása, annak bejelentése és nyilvántartásba vétele. 

8.3.3. A Vállalkozó köteles gondoskodni a biztonságról a munkafolyamatok elvégzésénél és az anyagok raktározásánál. A Vállalkozó köteles az építési, karbantartási anyagokat, szerszámokat, segédeszközöket, segédanyagokat, amelyek nem szükségesek a munkafolyamatok kivitelezéséhez azonnal eltávolítani az Építési Területről. 

8.3.4. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget dolgozói higiéniai feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben levő törvények által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért. 

8.4. Alvállalkozó igénybe vételével kapcsolatos előírások: 
8.4.1. A Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a Szerződés teljesítése során az Ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozót igénybe venni a Kbt. 138. §-ára figyelemmel. 

8.4.2. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. A jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, mely enélkül nem következett volna be. 

8.5. Együttműködési kötelezettség 
8.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során együttműködik a Műszaki Ellenőrrel, továbbá valamennyi olyan személlyel, aki a Megrendelő érdekében, illetve képviseletében jár el. 

8.6. Akadályközlés 
8.6.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a kivitelezés közben esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési Naplóban, a Műszaki Ellenőr aláírásával igazoltan rögzíteni kell. 

8.6.2. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. 

8.6.3. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

8.7. Megrendelő utasításai 
8.7.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. Megrendelő ebben az esetben fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eltérés megítélése szerint nem szolgálta az érdekeit, a Vállalkozótól az érintett rész vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítását és a munkák ismételt, a Megrendelő utasításának megfelelően történő elvégzését követelje. 

8.7.2. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő egyértelműen jogszabályba ütköző utasítást ad, és azt a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja. 

8.8. Hibajavítási kötelezettség 
8.8.1. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszéllyel fenyeget, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni. 

8.8.2. Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károk díjmentes helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége, melyet legkésőbb 72 órán belül köteles végrehajtani. 

8.8.3. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni, és amely a Vállalkozási Díjból levonható. 

8.9. A Vállalkozó egyéb kötelezettségei 
8.9.1. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért. 

8.9.2. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 136. § illetve a jelen Szerződés 17.4 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A jelen Szerződés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

9. Kockázatok, kárveszélyviselés 
9.1. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, amely a nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. A kivitelezéssel érintett területen - ideértve a teljesítés helyét, az azzal szomszédos, ill. az építési beruházás által bármilyen módon érintett telkeket – lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat is. 

9.2. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

9.3. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a műszaki dokumentációban és jelen Szerződésben foglalt követelményeknek. 

9.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzés teljes időtartamára szóló…………..….. Ft/kárév (legalább 25.000.000,-) és ……………………. Ft/káresemény (legalább 5.000.000,-) mértékű teljes körű, saját nevére szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással) rendelkezik, mely kiterjed a Szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. 

9.5. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

10. A Műszaki Átadás-átvétel 
10.1. A Műszaki Átadás-átvétel a munka készre jelentésével kezdődik. Vállalkozó felelőssége a készre jelentés olyan határidőben történő megtétele, hogy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás a jelen Szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőkben befejeződjön. 

10.2. A Megrendelő az értesítéstől számított 7 (hét) munkanapon belül köteles az Építési Területen megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a Műszaki Átadás-átvétel megkezdésére – az akkori állapotban - alkalmasnak tekinthető-e. A Megrendelő és az általa szükség szerint bevonásra kerülő szakértők, így különösen a Műszaki Ellenőr megvizsgálják a teljesítést. 

10.3. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy a munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a teljesítés lényegében hiánymentes, megfelel az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció rendelkezéseinek, és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák a javítási időszakban rendelkezésre álló időben elvégezhetőek lesznek, erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének nincs akadálya. 

10.4. Amennyiben a 11/3. pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, Megrendelő meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a munkák átvételének a megkezdéséhez még el kell végezni. Ebben az esetben a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy a munkák alkalmasak a Szerződés feltételei szerint a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen pont szerinti eljárást. 

10.5. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

10.6. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: Építési Napló, mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb. A Vállalkozó feladata a gépészeti berendezések üzembe helyezése, egyedi és komplex üzempróbájának lefolytatása a Megrendelő ellenőrzése mellett. 

10.7. A Műszaki Átadás-átvételi eljáráson a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról. 

10.8. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás részeként, annak befejező lépéseként kerül sor a próbaüzemre, melynek időtartama 7 nap. A próbaüzem keretében a Megrendelő az átadott létesítményeket rendeltetésszerűen jogosult használni annak érdekében, hogy annak folyamatos, szerződésszerű működéséről meggyőződjön. Vállalkozó továbbá köteles az üzemeltető és a kezelőszemélyzetet a próbaüzem időtartama alatt az átadott létesítmények rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben betanítani. 

10.9. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, amennyiben a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során bármilyen minőségi vagy mennyiségi hibát észlel. Ebben az esetben a teljesítés elfogadása a hiba kijavításáig megtagadható, és a késedelem szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

10.10. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a Vállalkozási Díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le, és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. 

10.11. A Vállalkozó az Építési Területet – vagy annak meghatározott részét – köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. Az Építési Területen (illetve annak adott részén) nem maradhat törmelék, hulladék. 

10.12. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítést elfogadja olyan hibák fennállása esetén, amelyek rendeltetésszerű használat mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat a póthatáridőn belül nem szünteti meg, úgy a Megrendelő a 14.7. pont szerinti biztosíték összegéből jogosult a hibát kijavíttatni. 

10.13. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen Szerződésben foglalt összes követelménynek. 

10.14. Sikeres Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be. 

11. Utó-felülvizsgálat 
11.1. A Felek az alábbiak szerinti időpontban utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le („Utó-felülvizsgálati eljárás”): 

11.1.1. A sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított egy éven belül. 

11.2. Az Utó-felülvizsgálati eljárást megelőzően a Megrendelő köteles a hibákról és a hiányokról jegyzéket (hibajegyzék) összeállítani. Ebben fel kell sorolnia a hibákat és hiányokat, meg kell jelölnie a hibás (hiányzó) munkarészek értékét és az érvényesíteni kívánt jótállási/szavatossági igényeket. 

11.3. A Vállalkozó az Utó-felülvizsgálati eljáráson köteles megjelenni és az eljárásra – a hibajegyzék megfelelő részének csatolásával – köteles meghívni mindazokat az alvállalkozókat és egyéb közreműködőket (szállítókat, stb.), akiknek a jelenléte a Megrendelő által megküldött hibajegyzék alapján érdemi állásfoglalásához szükségesnek mutatkozik. 

11.4. Az Utó-felülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a hibajegyzéket, a jegyzőkönyvben pedig fel kell tüntetni a hibajegyzékben nem szereplő, az eljárás során észlelt hibákat és hiányokat, az azok által érintett munkarész értékét, továbbá a Megrendelő, illetve a jogosult jótállási/szavatossági igényeit. A Vállalkozónak a jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell a jótállási/szavatossági igényekről, valamint a kijavítási, hiánypótlási határidőkről. 

11.5. Az eljárás során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának, illetőleg hiányok pótlásának megtörténtéről értesíteni kell a Megrendelőt, aki a munkák elvégzését átvételükkel egyidejűleg igazolja. 

11.6. A Felek megállapodnak, hogy a fentiekkel megegyező eljárási rendben és kötelezettségek mellett ismételt utó-felülvizsgálatokat tartanak a jelen Szerződésben meghatározott műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 18 hónap elteltével, de még a jótállási idő lejártát megelőzően. 

12. Jótállás 
12.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért teljes körű jótállást vállal oly módon, hogy a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003 (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya aló tartozó épületelemek tekintetében az ott meghatározott időtartamú, minden egyéb elvégzett munka tekintetében pedig…………………. időtartamú jótállást vállal a sikeres Műszaki Átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva. Amennyiben a Műszaki Átadás-átvétel jelen Szerződés 10.12. pontja alapján kisebb hibák fennállása mellett történik, úgy a hibás részek vonatkozásában a jótállás azok kijavításának napjától kezdődik. 

12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is. 

12.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 48 órán belül megkezdi. 

12.4. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 
12.5. Ha a 12.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

12.6. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését. 

12.7. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését a Jótállási biztosíték biztosítja. A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére. 

13. Szerződésszegés 
13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

13.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér /késedelmi és meghiúsulási/ és kártérítési felelősséggel tartozik. 

13.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, tehát ha nem tudja tartani jelen Szerződés. 3.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: 

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): a teljesítési és a részteljesítési határidő be nem tartása esetén, a Vállalkozónak a késedelem minden naptári napja után 20.000,- Ft a késedelem első napjától, melynek mértéke azonban legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-áig /maximum érték/ terjedhet. Késedelmi kötbér – figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja a maximum értéket, úgy a Megrendelő szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést felmondani a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett. A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás) összege. 

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a neki felróható lehetetlenülés, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozási Díj 20%-a. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az arra okot adó körülmények fennállása esetén mind a késedelmi, mind pedig meghiúsulási kötbér megilleti a Megrendelőt, vagyis a késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki a meghiúsulási kötbér érvényesítését. 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

13.4. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni Megrendelő részére. 

A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 

13.5. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítésére a Vállalkozó nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó jótállási biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A jótállási biztosíték mértéke a Vállalkozási Díj 3%-a. A jótállási biztosítékot a Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, és azt a jótállási kötelezettség kezdetétől számított 3 évig folyamatosan kell fenntartania abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul, vagy nyugvással meghosszabbodik. 

13.6. A jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják (4. sz. melléklet). 

13.7. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó a végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes Vállalkozási Díj végszámlával érintett részét visszatartani jogosult. 

13.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jótállási biztosíték igénybevételére nyitva álló határidő utolsó napját megelőző 5. (ötödik) munkanapon, vagy későbbi határidőben a Vállalkozó részéről még el nem végzett, lejárt határidejű, jótállási, szavatossági kötelezettség áll fenn, úgy a Megrendelő jogosult az ezek becsült értéke erejéig igénybe venni az adott biztosítékot, kivéve, ha a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt határidőben és feltételekkel meghosszabbított biztosítékot / bankgaranciát szolgáltat. 

A Vállalkozó a Kbt. 134.§. (6) a). pontja alapján jogosult dönteni arról, hogy a teljesítési és a jótállási biztosítékot milyen módon bocsátja rendelkezésre. 

13.9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével a 12.3 pont szerinti határidőn belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, vagy nem gondoskodik a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll felmerülő kárai megtérítését követelni. 

13.10. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. 

Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, az nem akadályozza Megrendelőt abban, hogy a rendelkezésére álló biztosíték terhére kötbérigényét kielégítse, továbbá jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 

14. Képviselet, kapcsolattartás, nyilatkozattétel 
14.1. Jelen Szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az Építési Naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is. 

14.1.1. Megrendelő képviselője: 

Név: 

Tel: 

14.1.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: 

Tel: 

14.2. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

14.2.1. Megrendelő részéről: 

Név: 

Tel: 

Naplóügyfél-jel: 

15.2.2. Vállalkozó részéről: 

Név: 

Tel: 

14.3. Vállalkozó Megrendelő írásbeli megkereséseire – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot köteles tenni. 

15. A Szerződés módosítása 
15.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés módosítására – ide nem értve a 16.3 pont szerinti eseteket – mindkét Fél belegyezésével, – szabályszerű cégjegyzési joggal bíró képviselőik útján – kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, írásban kerülhet sor. 

15.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a 9.6 pont szerinti akadályközléssel él Megrendelő felé, melyben részletesen ismerteti az akadály okát és természetét, illetve azt, hogy az akadály milyen hatással van a teljesítésére. A Műszaki Ellenőr megvizsgálja a Vállalkozó akadályközlését, és amennyiben azt indokoltnak tartja, jóváhagyó záradékkal ellátva a Megrendelő elé terjeszti. Megrendelő és Vállalkozó kizárólag a jóváhagyó záradékkal ellátott akadályközlés szerinti tartalommal jogosultak módosítani a Szerződést. 

15.3. Felek rögzítik, hogy bármely Fél jogosult jelen Szerződés egyoldalú módosítására a Szerződés 15. pontjában foglalt kapcsolattartók változása esetén. 

15.4. A 16. 3 pontban foglalt egyoldalú szerződésmódosítás is kizárólag írásban érvényes. Ezen esetekben a szerződésmódosítás hatálya akkor áll be, amikor az egyoldalú szerződésmódosításra jogosult Fél szerződésmódosításra irányuló nyilatkozatát a másik Fél igazoltan átvette. 

16. Engedményezés 
16.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 

17. A Szerződés megszűnése 
17.1. A Szerződés az abban foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 

17.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

17.2.1. a másik fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; 

17.2.2. a másik fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; 

17.2.3. bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 

17.2.4. a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

17.2.5. a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja és a felszámolás elrendeléséről határoz; 

17.2.6. a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

17.3. Megrendelő jogosult a Szerződést vagy a 18.5 pontban foglaltak szerint annak egy részét azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal felmondani, ha 

17.3.1. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

17.3.2. Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá; 

17.3.3. Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke a Szerződésben foglalt feladatok esetében meghaladja a Vállalkozási Díj érintett feladatra vonatkozó részének, 10%-át. 

17.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

17.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

17.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

17.5. Felek rögzítik, hogy a 18.3.2., 18.3.3. pontok tekintetében a Megrendelő választása szerint jogosult a Szerződés részlegesen történő felmondására is. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a Szerződést csak az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező műszaki leírástól eltérő, illetve a késedelemmel érintett munkarészek tekintetében felmondani. 

17.6. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a Szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők. 

17.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

18. Eljárás jogvita esetén 
18.1. Jelen Szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e Szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a szerződő Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére a pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Sárvári Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

19. Egyéb rendelkezések 
19.1. Szerzői jogok 

19.1.1. A Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát. 

19.1.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A felhasználási jog átruházásának díját a Vállalkozási Díj tartalmazza. 

19.1.3. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. 

19.1.4. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

19.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérésekre a magyar jog rendelkezései, különösen a Ptk., a Kbt., az Art., az Áht., az Áht vr. illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

19.3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő Szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

19.4. A következő dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők: Ajánlattételi dokumentáció (1. sz. melléklet), Ajánlat (2. sz. melléklet), Felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény másolata (3. sz. melléklet), Teljesítési biztosítékok rendelkezésre állásáról szóló igazolás (4. sz. melléklet). 

19.5. Amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék. 

19.6. Ha bármely Fél vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben, a jelen szerződéses viszonyból eredően a másik Félnek kárt okoz, a károsult kárigényégét kizárólag a szerződő Féllel szemben érvényesíti. E felelősségkorlátozás nem terjed ki a vezető tisztségviselő által szándékosan, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel, illetve az élet, testi épség, egészség megkárosításával okozott kárra. 

19.7. Jelen Szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. 

19.8. A szerződő Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták. 

19.9. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

Nyőgér, 2018...………………………………….. 

……………………………………………….   ………………………………………………. 

Nyőgér Község Önkormányzata 
                  Megrendelő                                                                     Vállalkozó 
Képviseletében: Nagy Károly polgármester 
     Képviseletében:
Jogilag ellenjegyezte:

dr. Lendvai Róbert 

jegyző 

Pénzügyileg ellenjegyezte: ……………………………... 

………………..

pénzügyi ügyintéző
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (műszaki tervek, műszaki leírások)
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK

Külön dokumentumként csatolva.

( Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!





� Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!


� A megfelelő 1., 2. vagy 3. pont aláhúzandó, illetve kitöltendő.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� Azon szervezet/személy tölti ki, amelynek kapacitására valamely alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében az ajánlattevő támaszkodik. 


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� A megfelelő rész aláhúzandó.


� Megfelelő aláhúzandó!


� Megfelelő aláhúzandó!


� A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). 





� A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.


� A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). 





� A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
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